BARBERSHOP MANAGER

Automatización de turnos para barberías vía WhatsApp

Documento de proyecto para Cowork  |  Versión 1.0

# 1. Resumen del Proyecto

Barbershop Manager es una plataforma web SaaS orientada a barberías y peluquerías de Uruguay y Latinoamérica. Permite que los clientes finales agenden turnos directamente desde WhatsApp, sin instalar ninguna app, mientras el dueño del negocio gestiona todo desde un panel web simple.

| Problema | Los dueños de barberías gestionan turnos por WhatsApp manualmente, pierden clientes por falta de respuesta, y no tienen visibilidad de su caja ni agenda. |
| --- | --- |

| Solución | Bot de WhatsApp que agenda automáticamente + panel web para el dueño con agenda, caja del día y recordatorios automáticos. |
| --- | --- |

| Modelo | SaaS — $25 USD/mes por barbería. Sin contrato. Cancelación libre. |
| --- | --- |

| Mercado | Uruguay + Argentina + Chile en fase 1. +200.000 barberías en Latam. |
| --- | --- |

# 2. Flujo del Usuario Final

El cliente no instala nada. Todo ocurre en su WhatsApp habitual:

| 1️⃣ | El cliente escribe al WhatsApp de la barbería: "Hola, quiero un turno" |
| --- | --- |
| 2️⃣ | El bot responde automáticamente con los días disponibles |
| 3️⃣ | El cliente elige día y hora respondiendo al chat |
| 4️⃣ | El turno se confirma y se guarda en el sistema |
| 5️⃣ | 24 horas antes, el bot envía un recordatorio automático al cliente |
| 6️⃣ | El dueño ve todo en su panel web en tiempo real |

# 3. Funcionalidades del MVP

## 3.1 Bot de WhatsApp (Twilio)

- Recibir mensajes entrantes del cliente

- Menú automático de días y horarios disponibles

- Confirmación de turno con número de referencia

- Recordatorio automático 24hs antes

- Cancelación de turno por WhatsApp

## 3.2 Panel Web del Dueño

- Login seguro con email y contraseña

- Vista de agenda semanal (tipo calendario)

- Ver, confirmar o cancelar turnos

- Configurar horarios de atención y días libres

- Resumen de caja del día (turnos realizados x precio)

- Configurar precio por servicio

## 3.3 Lo que NO incluye el MVP (versión futura)

- Pagos online

- Múltiples barberos por local

- App móvil nativa

- Reportes avanzados

# 4. Stack Técnico

| Capa | Tecnología | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Bot WhatsApp | Twilio API | Fácil integración, $0.005/msg |
| Backend | Node.js + Express | Rápido, gran ecosistema |
| Base de datos | PostgreSQL | Relacional, gratis en Railway |
| Panel web | React + Tailwind | Moderno, rápido de construir |
| Autenticación | JWT + bcrypt | Simple y seguro |
| Deploy | Railway.app | Gratis al inicio, escala fácil |
| ORM | Prisma | Migraciones simples con Node |

# 5. Estructura de Base de Datos

## Tablas principales

- businesses:

id, name, whatsapp_number, owner_email, password_hash, price_per_service, working_hours_json

- appointments:

id, business_id, client_name, client_phone, datetime, status (pending/confirmed/cancelled), reminder_sent

- blocked_times:

id, business_id, date, reason (vacaciones, feriado, etc.)

# 6. Estructura del Proyecto

barbershop-manager/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── routes/         # appointments, auth, business
│   │   ├── controllers/    # lógica de negocio
│   │   ├── services/       # twilio.js, reminder.js
│   │   ├── middleware/     # auth JWT
│   │   └── prisma/         # schema.prisma + migrations
│   ├── .env
│   └── package.json
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── pages/          # Login, Dashboard, Agenda, Config
│   │   ├── components/     # CalendarView, AppointmentCard, etc.
│   │   └── api/            # fetch helpers
│   └── package.json
└── README.md

# 7. Plan de Trabajo — 8 Semanas

| Fase | Tiempo | Tareas |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Investigación | Hablar con 5 barberías reales. Validar dolor. Definir precio. Crear repo y estructura base. |
| Semana 2 | Base backend | Setup Node + Prisma + PostgreSQL. Modelos de datos. Auth con JWT. Deploy inicial en Railway. |
| Semana 3 | Bot WhatsApp | Integrar Twilio. Flujo conversacional de agendamiento. Guardar turnos en DB. |
| Semana 4 | Panel web base | Login, dashboard, vista de agenda semanal. Listar y cancelar turnos. |
| Semana 5 | Recordatorios | Job programado (cron) para enviar recordatorios 24hs antes. Sistema de bloqueo de horarios. |
| Semana 6 | Configuración | Panel para editar horarios, precios, días libres. Resumen de caja del día. |
| Semana 7 | Beta con clientes | Instalar en 2 barberías reales gratis. Recopilar feedback. Arreglar bugs. |
| Semana 8 | Lanzamiento | Pulir UI, documentar, definir proceso de onboarding, empezar a cobrar. |

# 8. Variables de Entorno Necesarias

# Backend .env
DATABASE_URL=postgresql://...
JWT_SECRET=tu_secreto_largo
TWILIO_ACCOUNT_SID=ACxxxxxxxx
TWILIO_AUTH_TOKEN=xxxxxxxx
TWILIO_WHATSAPP_NUMBER=whatsapp:+14155238886
PORT=3000

# 9. Primer Paso — Arrancar HOY

Antes de escribir una línea de código, hacer esto:

- Ir a 3 barberías cercanas y preguntar: "¿Cómo gestionás los turnos hoy? ¿Qué es lo más molesto?"

- Crear cuenta gratuita en Railway.app y Twilio.com

- Crear repositorio en GitHub: barbershop-manager

- Instalar: Node.js 20+, PostgreSQL local, VSCode

- Correr: npm init en /backend y npx create-react-app en /frontend

# 10. Proyección de Ingresos

| Clientes | Ingreso mensual | Ingreso anual |
| --- | --- | --- |
| 10 barberías | USD 250/mes | USD 3.000/año |
| 50 barberías | USD 1.250/mes | USD 15.000/año |
| 100 barberías | USD 2.500/mes | USD 30.000/año |
| 500 barberías | USD 12.500/mes | USD 150.000/año |

A $25 USD/mes, con costos de infraestructura menores a $50/mes hasta los 200 clientes, el margen es casi 100% en etapa temprana.